人工智能安全竞赛 · 系统工程与后端集成

SafeChat-Guard C 组赛前复核与改进报告

从可运行原型到可验收比赛工程

报告日期：2026-07-21

工程版本：competition-ready-v1

验收目录：SafeChat-Guard-competition-ready

最终结论：工程可参赛；模型效果仍需正式 gold 集验收

# 执行摘要

当前工程已经达到可安装、可启动、可演示、可联调、可回归的比赛提交标准。最终自动化测试为 127 passed；API 与 Streamlit 实际启动健康；模型 SHA、类别契约、输入/输出安全不变量均通过。

重要边界：当前 char V2 仍是弱标签模型，测试风险召回 61.36%、正常误报 14.29%，尚未达到建议的 80%/5% 目标。200 条独立候选仍待人工审核，不能把开发样例 12/12 表述为正式比赛准确率。

# 1. 本轮最关键的两个问题

## 1.1 最可能被忽略：并发日志竞争

后端采用多线程 HTTP 服务，旧日志器却没有锁。多人同时访问时，写入与统计读取可能交叉，形成半行 JSON、接口 500 或计数漂移。单线程测试通常发现不了这一风险。

写入、轮转、读取和统计共用 RLock。

增加 5 MiB 轮转、5 个备份和 7 天保留策略。

增加 200 次并发 JSONL 写入和 60 次并发 HTTP 请求测试。

测试日志改用临时目录，交付扫描器禁止缓存和临时日志进入提交包。

## 1.2 最没把握：模型哈希是否真正生效

旧实现只展示 SHA-256，并未在加载前核验。joblib 官方文档指出 joblib.load 基于 pickle，加载不可信文件可能执行任意代码；因此哈希必须成为反序列化前的硬门槛。

先计算实际 SHA-256，再决定是否调用 joblib.load。

哈希不符、接口不兼容或类别集合不符时，/ready 返回 503。

移除停用的旧 pkl，唯一活动模型为 semantic_model_v2.joblib。

状态接口返回 expected/actual SHA、完整性、类别契约和模型大小。

# 2. 反馈问题逐项复核

| 问题 | 状态 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 分支范围过大 | 已控制 | 保留模块边界；不再整库覆盖规则、训练数据和前端。后续按主题拆 PR。 |
| 大幅删除规则/词库 | 已解决 | 保留主线规则库与回归能力，本轮未替换词库。 |
| 弱化安全测试 | 已解决 | 新增供应链、并发、异常输入、前端启动和 Qwen 契约测试；127 passed。 |
| gitignore/CI 削弱 | 已解决/待远端 | 强化忽略规则；CI 配置 Windows/Linux、测试、验收、扫描、编译。 |
| 归一化接口不兼容 | 已解决 | 统一 normalize_with_trace，接口和全套回归通过。 |
| 异常输入导致崩溃 | 已解决 | 统一 400/408/413/415/422/500；限制请求体、字符数和读取超时。 |
| 日志记录敏感原文 | 已解决 | 递归脱敏，并发锁、轮转、保留期、损坏行容错和敏感扫描。 |
| sanitize 原文流出 | 已解决 | 未变化则安全重写，再失败升级 block；过滤时 raw_reply=null。 |
| 评估动作被覆盖 | 已解决 | 分别记录 input_action、output_action、final_action。 |
| 原端到端仅 25% | 开发回归已解决 | 12 条开发样例 12/12；不作为泛化指标。 |
| 正式模型未接入 | 部分完成 | char V2 已接入并可追溯；正式 gold 与最终阈值仍待 A/B。 |
| API 契约不足 | 已解决 | 请求、响应、限制、错误码、降级、stats、health/ready 均已文档化。 |
| 正式评估不足 | 未完成 | 200 条候选仍 pending；系统拒绝伪造 gold。 |
| 可运维性不足 | 已解决 | 健康检查、超时、并发、轮转、时间窗、版本字段齐全。 |
| abuse 类别不统一 | 已明确 | abuse 暂由规则层处理；API/前端接受类别并集。 |
| Qwen 配置仍走 Mock | 已解决 | 实现 OpenAI 兼容 HTTPS 客户端、环境变量密钥和安全 503。 |

# 3. 最终验收结果

| 验收项 | 结果 |
| --- | --- |
| 全套 pytest | 127 passed，7.31 秒 |
| 模型完整性 | loaded=true；SHA 与类别契约均通过；error=null |
| 200 次完整链路 | 平均 1.65 ms；P95 1.88 ms；最大 2.35 ms |
| HTTP 并发 | 60 次并发聊天请求全部成功，统计计数准确 |
| JSONL 并发 | 200 次并发写入均为完整 JSON |
| 开发链路评估 | 12/12；输入/输出/最终动作分别统计 |
| Streamlit | 自动启动 0 异常；真实健康端点 200/ok |
| API | /health=ok；/ready=true；模型和 Mock LLM 均 ready |
| 交付扫描 | 无密钥模式、超大文件、缓存或临时日志 |
| Python 编译 | compileall 通过 |

# 4. 模型效果边界

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| accuracy | 53.85% |
| macro F1 | 48.77% |
| 风险召回 | 61.36% |
| 正常误报 | 14.29% |
| 评估性质 | 弱标签分组留出集，不是正式比赛指标 |

结论：工程链路可以正式参赛；模型检测效果仍未达到建议目标。答辩时应将 12/12 定义为开发回归，将上述弱标签指标定义为当前基线，将最终成绩留给冻结 gold test。

# 5. 赛前必须完成的外部动作

A/B 完成 200 条独立样本双人审核，生成冻结 semantic_gold_v1.csv。

B 只在 calibration 集校准阈值，在独立 test 上运行一次最终评估。

使用比赛 Qwen 账号完成一次真实联网联调，密钥只放环境变量。

如旧 Git 历史出现过 API Key，必须在供应商控制台吊销、轮换并检查调用记录。

上传 GitHub 后确认 Windows/Linux 两个 Actions job 均通过。

# 6. 比赛使用建议

稳定演示优先保持 llm.provider=mock，完整展示输入归一化、规则+语义、分级处理、输出复检和日志统计。

联网演示改为 qwen 并设置 QWEN_API_KEY，启动前必须确认 /ready 返回 200。

可以表述为‘工程链路完整、127 项测试通过、模型制品可追溯’；不能表述为‘模型准确率 100%’。

提交前依次运行 verify_runtime.py、security_scan.py 和 pytest -q。

# 7. 参考与交付物

安全依据：joblib Persistence 文档 https://joblib.readthedocs.io/en/stable/persistence.html；Python pickle 文档 https://docs.python.org/3/library/pickle.html。

完整工程：SafeChat-Guard-competition-ready

模型清单：models/MODEL_MANIFEST.json

API 契约：docs/API_CONTRACT.md

运维说明：docs/OPERATIONS.md

机器可读验收：reports/runtime_verification.json

详细 Markdown 报告：docs/COMPETITION_READINESS_REPORT.md